# 야리끼리 대소동 — 내부 테스트 전 문서 점검 v1 (2026-08-03)

대상 독자: 개발팀 · 마케팅 · 운영. 내부 테스트 착수 전에 “있는 문서 / 빠진 문서 / 보충할 문서”를 한 번에 파악하기 위한 점검표입니다. 우선순위 🔴 = 내부 테스트 전 필수, 🟡 = 오픈 전 필수, 🟢 = 권장.

## 1. 현재 보유 문서 현황

| 문서 | 위치 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 게임 기획서(원안) | docs/1_기획/야리끼리_대소동_게임기획서.md | ⚠️ 구버전 | 노선 5개 체제 기준 — 이벤트 피벗으로 상당 부분 대체됨 |
| 한 달 챌린지 피벗 기획 v1 | docs/1_기획/야리끼리_한달챌린지_피벗기획_v1.md | ⚠️ 보충 필요 | 핵심 기획. 단, v1 이후 확정·변경분 미반영(아래 3장) |
| 개발 작업지시서 v3 | docs/2_개발/개발_작업지시서_v3_이벤트피벗.md | ✅ 최신 | 개발 이력·프롬프트·DB 스키마 포함(개발자용) |
| 기술/배포 가이드 | README.md | ✅ 최신 | 환경변수·빌드·Supabase SQL·결과값 스펙 |
| 개발 진행 로그 | CLAUDE.md | ✅ 최신 | 전 작업 이력(개발자용) |
| 인트로 영상 스토리보드 | docs/1_기획/인트로영상_스토리보드.md | 🟢 참고 | 사용 여부 미정 |

진단: 개발자용 문서는 충분하나, ① 마케터·운영자가 읽을 “확정 사양 한 장 정리”가 없고 ② 앱팀에 건넬 연동 명세가 산재해 있으며 ③ 테스트/운영/보상 프로세스 문서가 없습니다.

## 2. 빠진 문서 (신규 작성 필요)

### 🔴 A. 게임 사양·운영 정책서 (1~2장 요약본)

모두가 같은 그림을 보게 하는 단일 문서. 현재 이 내용이 기획 v1, config.ts, 작업지시서에 흩어져 있고 서로 다른 버전이 섞여 있음. 포함할 것: - 모드 2개(안전교육=무료 연습 / 무한 잔업=랭킹전) + 진입 게이트(교육 이수) - 티켓: 시작 2장, 광고 +1, 출석 보상(7일 주기, 7일차 3장), 일일 리셋 정책은 미구현·미확정 - 라운드: 2026-07-31(금) 시작, 7일 단위 4라운드, 종료 8/27 (⚠️ 정식 런칭 시 월요일 시작 재설정 예정) - 점수: 일일 베스트만 인정, 주간 점수 = 일일 베스트 합산, 코인 10점·거리 10px당 1점 - 티어 4단계(조공 0 / 기공 1,000 / 반장 3,000 / 야리끼리 마스터 6,000 — 주간 점수 기준) - 보상: 현재 세이프 모드(성적 연동 포인트 표시·교환 숨김) — 법적 검토 결론에 따름 - 어뷰징 방어: 서버 점수 상한(초당 130점), 하루 1회 출석은 서버 차단

### 🔴 B. 네이티브(앱팀) 연동 명세서

앱팀이 이 문서만 보고 연동을 끝낼 수 있어야 함: - 딥링크: /game?token=<base64url(JSON)> — 토큰 스펙(uid/exp), 스킴 미확정(보류 항목) - 수신(웹→앱): GAME_RESULT payload 전체 필드, NATIVE_ACTION 5종 (watchAdForTicket / exchangePointsForTicket / inviteFriend / shareResult / exitGame / claimAttendanceReward) — 각각 앱이 해야 할 일(광고 노출→티켓 지급, 웹뷰 닫기, 시스템 공유 시트 등) - 지급 권위 원칙: 티켓·포인트 지급/차감은 전부 네이티브·서버. 웹은 표시+요청만 (현재 웹에 개발용 로컬 스텁 +1 있음 — 연동 시 제거 필요 지점 명시) - 검증 방법: ?debug=1 브리지 디버그 패널 사용법(감지 채널·테스트 발사 버튼·성능 표시) - 채널: ReactNativeWebView / WKWebView messageHandlers / iframe parent 3종 지원

### 🔴 C. 내부 테스트 계획서 + QA 체크리스트

- 테스트 목적·기간·참여 인원, 버그 리포트 방법(스크린샷+디버그 패널)

- 기기 매트릭스(iOS Safari/Chrome, Android Chrome, 가다 앱 웹뷰 — 저사양 1대 포함)

- 시나리오 체크리스트: 최초 진입(닉네임)→교육 완주→랭킹전→랭킹판 확인→출석 수령→ 설정 토글→회전 안내→일시정지/백그라운드 복귀→티켓 소진→충전

- 알려진 제약 고지: 1기기(브라우저)=1계정, 시크릿 모드 금지, 게스트 기록은 기기 로컬 수명

- 밸런스 피드백 항목: 평균 생존 시간(목표 60~120초), 난이도 체감, 스와이프 슬라이드 감도

### 🟡 D. 이벤트 운영 런북

- 라운드 전환 확인 절차(매주 금 0시 KST — 자동), 이벤트 시작일 변경 방법(config 한 줄+배포)

- 명예의 전당 게시 절차(주간 종료 시 상위 3명 확인 → 앱 배너), 상위권 수동 검수 방법(Supabase 쿼리)

- 장애 대응: Supabase 다운 시 동작(랭킹 조회 실패=조용히 숨김·점수 유실 가능), 재배포 절차

- 데이터 초기화/시즌 리셋 방법(테스트 데이터 삭제 쿼리)

### 🟡 E. 보상 지급 프로세스 문서 (운영+마케팅)

- 층위별(월간 top3 / 주간 top10 / 참여 추첨) 대상 추출 쿼리·지급 주체·지급 시점·고지 방법

- 법적 검토 결과 반영 필수: 게임산업법 28조(결과 연동 경품) 이슈로 “참여→정액, 순위→명예” 구조 변경 가능성 — 확정 전 외부 고지 금지 (피벗 기획 3장 경고 유지)

### 🟡 F. 마케팅 키트

- 이벤트 안내문(앱 공지/배너 랜딩 문구) — 보상 확정 전 버전과 확정 후 버전 분리

- 푸시 문구 세트(기획 4장 초안 활용: 티켓 소멸 알림·추월 알림·D-day) + 발송 정책(빈도)

- 유저 FAQ: 티켓은 어떻게 얻나요 / 점수는 어떻게 계산되나요 / 순위 보상은 / 기기 바꾸면 기록은

- 홍보용 스크린샷·GIF 세트(로비/플레이/랭킹판 — 최신 빌드 기준으로 재캡처 권장)

### 🟢 G. 에셋·라이선스 대장

상업 이벤트이므로 출처 정리 필수: - Kenney 팩(CC0) / jsfxr 생성 효과음(제약 없음) / AI 생성 이미지(생성 툴·계정 기록) - BGM “Hard Hat Dash”(Suno): 유료 플랜 생성분인지 확인 미완 — 오픈 전 필수 확인 - 대체 수단 기록: 자체 칩튠 생성기(tools/bgm_gen.py) 보유

### 🟢 H. 지표 수집·리포팅 계획

- 기획 9장의 KPI(D1/D7, 주간 재참여율, 티켓 소진율, K-factor) ↔ 현재 수집 이벤트 매핑 (play_start/end, ticket_spend, edu_complete, ranking_view, attendance_claim)

- 갭: /api/log가 콘솔 스텁 상태 — 내부 테스트에서 지표를 보려면 수집기(DB 테이블 또는 외부 툴) 연결 필요. 최소안: Supabase에 events 테이블 하나 추가(개발 0.5일)

## 3. 기존 문서 보충 필요 사항

| 문서 | 보충할 내용 |
| --- | --- |
| 피벗 기획 v1 | v1 이후 확정분 반영: 모드 2개 확정, 출석 보상 추가(v1에 없음), 금요일 시작, 입력 방식 변경(좌우 대칭 탭/스와이프), 효과 게이지, 세이프 모드 적용 상태 → v1.1로 개정 |
| 게임 기획서(원안) | 문서 머리에 “이벤트 피벗으로 대체됨, 노선 2~5는 보류” 딱지 — 신규 참여자 혼선 방지 |
| README | 딥링크 스킴 확정 시 갱신(현재 “보류”), 로컬 티켓 스텁 제거 시점 명시 |
| 피벗 기획 8장(확정 필요 7건) | 결정 현황 업데이트: ⑦ 진행 저장 서버 이관은 완료(edu_done), ⑥ 닉네임 프리필·세션 공유는 미확인, ①~⑤ 미결 — 아래 4장으로 통합 관리 권장 |

## 4. 미결정 사항 (팀 결정 대기 — 내부 테스트 전 확정 권장 순)

| # | 항목 | 결정 주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🔴 보상 구조·예산 (법적 검토 결론) | 사업/법무 | 마케팅 문구·FAQ가 전부 여기 걸림 |
| 2 | 🔴 티켓 일일 지급 정책(2장 자정 리셋?) | 기획+앱팀 | 기획 4장에 있으나 미구현·미확정 — 네이티브 담당 |
| 3 | 🔴 Suno BGM 상업 라이선스 확인 | 마케팅(계정 소유자) | 무료 플랜 생성분이면 재생성 필요 |
| 4 | 🟡 딥링크 스킴·토큰 발급 방식 | 앱팀 | 연동 명세서(B)와 함께 확정 |
| 5 | 🟡 정식 이벤트 시작일(월요일) | 기획 | 현재 7/31(금) 소프트 오픈 상태 |
| 6 | 🟡 푸시 발송 권한·빈도 | 마케팅+앱팀 | 추월 알림 피로도 정책 |
| 7 | 🟡 닉네임 명예의 전당 게시 동의 | 기획+법무 | 게시 문구·동의 시점 |
| 8 | 🟢 연속 출석 배율 도입 여부 | 기획 | 현 출석 보상(E3.34)과 별개 항목 |
| 9 | 🟢 월간(4주 합산) 랭킹 노출 여부 | 기획 | 현재 주간만 표시, 월간은 서버 집계 필요 |

## 5. 권장 진행 순서

- 이번 주: A(사양·정책서) + C(테스트 계획서) 작성 → 내부 테스트 착수

- 테스트와 병행: B(연동 명세) 앱팀 전달, H(지표 수집기) 연결, 미결정 1~3 확정

- 오픈 전 주: D(런북) + E(보상 프로세스) + F(마케팅 키트) 확정본

- G(라이선스 대장)는 F와 함께 마감

A·B·C는 기존 문서·코드에 내용이 이미 있어 “취합·정리” 작업입니다(각 반나절 내외). 요청 주시면 초안까지 작성해 드립니다.