# C. 야리끼리 대소동 — 내부 테스트 계획서 + QA 체크리스트 v1 (2026-08-03)

대상: 내부 테스터 전원(개발·마케팅·운영). 소요 시간 1인당 약 20~30분.

## 1. 테스트 개요

- 목적: ① 전체 플로우 무결성 ② 밸런스 체감(생존 60~120초 목표) ③ 기기별 성능·사운드 ④ 랭킹 정합

- URL: https://gada-minigame1.vercel.app/game (문제 발견 시엔 ?debug=1 붙여 재현)

- 기간(안): 2일 (1일차 플로우·버그 / 2일차 밸런스·랭킹 경쟁)

- 참여 인원: 제한 없음 — 많을수록 랭킹판 검증에 좋음

## 2. 계정 규칙 (중요 — 먼저 읽기)

- 1기기(브라우저) = 1계정. 같은 폰이라도 크롬/사파리는 별도 계정.

- 시크릿 모드 금지 — 창 닫으면 계정 소멸.

- 기록은 기기 로컬 수명(테스트용 게스트) — 기기 바꾸면 처음부터. 정상입니다.

- 처음부터 다시 하고 싶으면: ?debug=1 → 좌하단 🐞 → 새 계정(로컬 초기화) 버튼.

- 티켓 소진 시: 충전 화면 “광고 시청”(실제 광고 없이 +1 — 테스트 스텁) 또는 티켓 바의 ➕.

## 3. 기기 매트릭스 (역할 분담 권장)

| 환경 | 최소 인원 | 중점 |
| --- | --- | --- |
| iPhone + Safari | 1 | 사운드(무음 스위치 on/off 각 1회), 회전 안내 |
| iPhone + Chrome | 1 | 성능(fps), 터치 |
| Android + Chrome | 1 | 성능, 사운드, 스와이프 감도 |
| 저사양/구형 폰 아무거나 | 1 | ?debug=1 성능 줄(fps) 스크린샷 필수 |
| 가다 앱 웹뷰(개발 빌드) | 앱팀 | 연동 명세서 B의 체크리스트로 별도 진행 |
| PC 브라우저 | 자유 | 키보드 조작 |

## 4. 시나리오 체크리스트

각 항목 통과 시 ✅. 실패하면 6장의 양식으로 리포트.

### A. 최초 진입 (새 계정 상태에서)

- 타이틀 → 퇴근 시작 → 닉네임 등록 화면(자동 생성/다시 뽑기/직접 입력 동작)

- 이미 있는 닉네임 입력 시 “이름2” 식 대안 제시

- 출석 팝업 자동 노출 → “1장 받기” → 티켓 +1, 팝업 닫힘

- 로비: 라운드 게이지(D-day·n/4), 티켓 바, ⚙설정, 나가기, 🎁출석(빨간 점 사라짐) 표시

### B. 안전교육

- 무한 잔업 카드가 잠금(🔒) 상태인지 → 교육 완주 후 해금되는지

- 튜토리얼 배너(점프→2단→투척→슬라이드) 순서대로 등장, 말풍선과 겹침 없음

- 안전모가 닳지 않는지, 잡히기 직전 “봐주기” 연출(2회) 후 3회째 교육 실패 화면

- 완주 시: 리본 배지 + “무한 잔업 모드 개방!” + 버스 도착 연출

### C. 무한 잔업 모드 (3판 이상)

- 입장 시 티켓 −1

- 탭=점프/2단, 아래 스와이프=슬라이드(홀드 유지), 점프 중 스와이프 → 급강하 슬라이드

- 아이템: 부스터/자석 획득 시 발밑 게이지 표시, 끝나기 1.5초 전 빨간 깜빡임

- 사망 2종 확인: 안전모 소진(“퇴근 실패”) / 박소장에게 잡힘(“덜미 잡힘” — 정지·줌 연출)

- 결과 화면: 기록·코인·점수, 다시 도전(티켓 −1), 로비, 공유, 랭킹 버튼

- 생존 시간 기록: 3판의 대략적 생존 초를 기록(5장 밸런스 설문)

### D. 랭킹

- 내 점수가 랭킹판에 닉네임과 함께 반영(일일 베스트 — 낮은 점수로 안 덮임)

- 같은 날 더 높은 점수 내면 갱신되는지

- 내 순위가 목록 안에 보이면 하단 고정 행이 없고, 목록 밖 순위면 골드 고정 행 표시

- 티어 배지가 주간 점수 기준으로 맞는지(1,000+ 기공 / 3,000+ 반장 / 6,000+ 마스터)

### E. 시스템

- ⚙설정: BGM/효과음 개별 토글 → 새로고침 후에도 유지

- iOS: 무음 스위치 켠 상태에서도 효과음·BGM 재생

- 일시정지(우상단 ⏸) → 계속하기/포기/소리 설정. 홈 화면 갔다 오면 자동 일시정지

- 폰 세로로 들면 “가로로 돌려주세요” 안내, 가로로 돌리면 게임 복귀

- 이수 직후 결과 화면에서 바로 “무한 잔업 모드 가기” — 멈춤 없이 시작(과거 버그 재검)

- 출석: 같은 날 두 번째 수령 시도 → “내일 또 오세요” 비활성

## 5. 밸런스 설문 (플레이 후 1분)

- 무한 잔업 평균 생존 시간: ① 30초 미만 ② 30~60초 ③ 1~2분 ④ 2분 이상

- 난이도 체감: ① 너무 어려움 ② 적당 ③ 쉬움 — 어디서 주로 죽었나(장애물/투척물/잡힘)?

- 스와이프 슬라이드: ① 잘 됨 ② 가끔 씹힘 ③ 어려움

- 다시 하고 싶은가(5점 척도) + 한 줄 소감

## 6. 버그 리포트 양식 (슬랙 등)

[기기/브라우저] iPhone 15 / Chrome
[화면] 로비 / 교육 / 잔업 / 랭킹 / 결과
[증상] (한 줄)
[재현] 1) ... 2) ... (재현율: 항상/가끔)
[스크린샷] 가능하면 ?debug=1 패널이 보이게 (에러 빨간 줄·fps 포함)

## 7. 알려진 제약 (버그 아님)

- 게스트 계정은 기기 로컬 수명(정식 오픈 시 가다 계정 연동으로 해소)

- “광고 시청”이 광고 없이 즉시 +1 — 앱 연동 전 테스트 스텁

- 라운드가 금~목 주기(소프트 오픈 일정) — 정식 시작 시 월~일로 변경 예정

- 보상 관련 문구 없음 — 법적 검토 완료 전 의도적 비노출

- 네이티브 연동(웹뷰 닫기·실제 지급)은 앱 개발 빌드에서만 확인 가능